**项目范围说明书(v2.0)**

|  |
| --- |
| **项目名称: 豆柴宠物网店**  **日期:2022.11.10** **编写:陈郁萍** |
| **项目范围描述:**  项目预计在3个月的时间和334467元的资金下开发一个系统，以实现一个宠物网店平台。最后交付的网店平台能够允许用户购买宠物，并且能够进行消息实时反馈和数据管理。 |
| **产品特点及需求:**  1. 需要注册账户并登录。  2. 允许用户浏览宠物信息。  3. 允许用户进行购买或取消订单。  4. 可以对用户进行分级，具有会员制度。  5. 允许查询用户信息。  6. 可以对各项消息实时反馈。 |
| **项目可交付成果：**   1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. WBS工作分解图和甘特图 4. 需求跟踪矩阵 5. 干系人登记表 6. 团队成员工作绩效表 7. 与产品相关的可交付成果：   （1）实现账户注册、登录功能  （2）实现录入并浏览商品信息功能  （3）实现查询用户信息功能  （4）实现实时反馈信息功能  （5）实现用户会员标记功能 |
| **项目成功标准:**  1. 在预期的时间和成本内完成宠物网店。  2. 宠物网店可以实现账户注册以及登录功能。  3. 宠物网店可以添加或取消订单，并进行消息反馈。  4. 宠物网店具备数据服务模块，可以对各项数据进行变更和储存。  5. 宠物网店可以投入运营。 |