《Master宠物网店》项目章程

**项目名称: Master宠物网店**

**项目开始日期:** 2023.11.8 **项目完成日期:** 2024.2.6

**预算信息:** 团队为该项目预估筹备334467万元。项目的主要成本是内部的人力成本、软硬件设备成本、和外部企业合作成本。最初估计的是每周42小时的工作时间。

**项目经理:** 孙潇桐，15813102070，suxton@126.com

**项目目标:**网站应该包含宠物搜索、订单处理、管理员管理、宠物浏览等功能，要具有简单性、针对性和实用性。用户同时使用网站的注册登录功能，进入系统后可以获得一部分功能。在处理消息时，可以进行对宠物资料的浏览，进行购买宠物用品然后对订单进行单个购买或者取消,同时也可以清空购物车中的所有订单，或者全部进行结账等功能。

**主要成功标准:**成功开发出项目，项目能够投入市场，成功收回成本。

**方法:**

**·**进行调研分析项目意义和用户需求

**·**进行需求分析，对系统进行详细设计

**·**钻研相关技术，进行开发，主要采用JSP技术、MyEclipse、Tomcat以及MySQL数据库等技术



**·**输入数据进行测试，完善系统功能、改善性能

**·**进行推广与宣传，增加收入，度量项目价值

**角色和职责**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **角色** | **姓名** | **职位** | **联系信息** |
| 项目经理 | 孙潇桐 | 管理人员 | suxton@126.com |
| 团队成员 | 俞家宝 | 测试人员 | 2829526176@qq.com |
| 团队成员 | 施宇杰 | 需求人员 | 2970651335@qq.com |
| 团队成员 | 雷璟锟 | 质保人员 | 2092507229@qq.com |
| 团队成员 | 陈罗星 | 设计人员 | 3366438434@qq.com |
| 团队成员 | 叶嘉宁 | 开发人员 | 2963489679@qq.com |

**签名:**



**意见:**