## Slide 1
3.3 项目成本管理
项目费用估算
超成本预算的处理
Project中成本的设置

## Slide 2
3.3 项目成本管理
项目费用估算
估算项目成本为 334467元：
项目经理工资：3252元/月
其他员工工资：15400-32400元/月
云服务器采购花费: 3000元
硬件电脑：5万元
宠物机构合作：10万元
系统更新维护：4万元

## Slide 3
3.3 项目成本管理
Project中成本的设置

## Slide 4
3.3 项目成本管理
超成本预算的处理
工时资源的成本：保持资源费率不变的情况下,通过调整资源的工时值,来调整工时资源的成本值。
材料资源的成本：材料的价格是固定的，所以只能通过调整材料的用量来调整材料资源成本。

## Slide 5
4.2 计划实际对比
Project对比计划和进度的执行情况
分析项目执行情况
挣值分析

## Slide 6
4.2 计划实际对比
Project对比计划和进度的执行情况

## Slide 7
4.2 计划实际对比
挣值分析

## Slide 8
4.2 计划实际对比
分析项目执行情况
成本超过预期
进度按时

## Slide 9
5.1 项目任务控制
Project设置项目基线、中期计划
跟踪项目成本和工时
查看开始完成时间差异、计划完成工时差异

## Slide 10
5.1 项目任务控制
Project设置项目基线

## Slide 11
5.1 项目任务控制
Project设置中期计划

## Slide 12
5.1 项目任务控制
Project查看开始完成时间差异

## Slide 13
5.1 项目任务控制
Project查看计划完成工时差异

## Slide 14
5.1 项目任务控制
跟踪项目工时

## Slide 15
5.1 项目任务控制
跟踪项目成本