## Slide 1
宠物行业PPT
适用于宠物医院/工作汇报/宠物店/保护动物等

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
2
3
4
项目简介
项目启动
项目计划
项目执行
5
6
项目控制
项目收尾

## Slide 3
项目控制
05

## Slide 4
5.2 项目时间控制
项目开始于2022年11月8日，预计结束于2023年2月6日。
截至项目完成，由于工期内的资源调整，项目并未出现过度分配资源以及任务延迟的情况，项目按照规划如期完成。
关键任务表列出各项任务的细节，并显示完成情况。
由挣值报表可知，成本偏差（CV）为负值，所以项目成本超出预算。
详细资金分配见于现金流报表。

## Slide 5
5.2 项目时间控制
挣值报告报表

## Slide 6
5.2 项目时间控制
现金流量报表

## Slide 7
5.2 项目时间控制
关键任务报表

## Slide 8
5.3 项目资源控制
资源成本
控制项目资源、进行资源调配在Project中进行，Project可以直观地查看项目的资源和任务成本，以及项目的关键路径。
跟踪项目执行的过程中可以发现，至项目结束基本按照预期计划进行。

## Slide 9
5.3 项目资源控制
任务成本